付録資料３

○○市立小中学校耐震化事業

入札説明書（例）

平成○○年○月

○○市

目次

1.	入札説明書の概要	1

2.	事業の内容に関する事項	1

１） 事業名称	1

２） 公共施設の種類等	1

３） 公共施設の管理者の名称	1

４） 事業の目的	1

５） 事業方式	2

６） 業務範囲	2

７） 事業スケジュール	3

3.	入札参加資格	3

１） 入札参加者の構成	3

２） 入札参加者の参加資格要件	4

３） 入札参加者等の業務遂行能力に関する資格要件	4

４） 入札参加者の参加資格確認基準日	5

５） 入札無効に関する事項	5

６） 入札参加者の変更	6

4.	入札に関する留意事項	7

１） 入札説明書等の承諾	7

２） 費用負担	7

３） 提出書類の取扱い	7

４） 市が提示する資料の取扱い	7

５） 入札参加者の複数提案の禁止	7

６） 提出書類の変更禁止	7

７） 使用言語及び単位	7

5.	募集及び選定の手順	8

１） 募集及び選定スケジュール（予定）	8

２） 入札説明書等の配布	8

３） 説明会の開催	8

４） 既存施設の視察	9

５） 参考資料の閲覧	9

６） 入札説明書等に関する質問及び回答	9

７） 参加表明書・参加資格審査書類の受付	10

８） 参加資格審査結果の通知	10

９） 入札提案書類の受付	10

１０） 入札を辞退する場合	11

6.	提案の審査	12

１） 落札者の決定方法	12

２） 審査の方法	12

３） 審査の手順	12

４） 落札者の決定、及び結果の通知・公表	12

7.	契約に関する事項	13

１） 基本協定の締結	13

２） 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立	13

３） 事業契約の締結	13

４） 入札保証金及び契約保証金	13

8.	事業者の業務内容に関する事項	14

１） 施設の完成確認及び完成確認期限	14

２） サービス購入料の支払条件等	14

３） 事業契約上の地位	15

４） 市の費用負担に関する事項	15

５） 保険	15

６） 市と事業者の責任分担	15

７） 業務の委託等	15

８） 土地の使用等	15

9.	事業実施に際して必要な事項	16

１） 誠実な業務遂行義務	16

２） 事業期間中の市と事業者の関わり	16

３） 業務実施状況の報告	16

４） 事業の実施状況のモニタリング	16

５） 担当課	16

# 入札説明書の概要

○○市（以下「市」という。）は、○○市立小中学校耐震化事業（以下「本事業」という。）を、民間事業者の資金と経営能力等の活用を図る「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号以下「PFI法」という。）に基づく事業（以下「PFI事業」という。）として実施するため、平成○○年○月○日に公表した「○○市立小中学校耐震化事業 実施方針」（以下「実施方針」という。）及び実施方針に対する意見を踏まえ、本事業をPFI事業として実施することが適切であると認め、平成○○年○月○日にPFI法第6条の規定により本事業を「特定事業」として選定した。

本入札説明書は、市が本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を、総合評価一般競争入札方式により選定するにあたり配布するものである。本入札説明書に添付する要求水準書、落札者決定基準書、様式集、基本協定書（案）及び事業契約書（案）は、本入札説明書と一体のものとする。なお、入札説明書に記載がない場合は、実施方針の規定が適用され、本入札説明書と実施方針に相違がある場合は、本入札説明書の規定が優先するものとする。

# 事業の内容に関する事項

### 事業名称

○○市立小中学校耐震化事業

### 公共施設の種類等

公立学校施設

### 公共施設の管理者の名称

○○市長 ○○○○

### 事業の目的

○○市（以下「市」という。）では、耐震性が確保されている公立学校施設が全体の約○割に留まり、早期の耐震化が望まれる一方、財源の確保が課題となっている。本事業はこれらの課題に対応するため、民間事業者の資金と経営能力等の活用を図る「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号 以下「PFI法」という。）により、公立学校施設を複数校一括して耐震化し、耐震性の向上を早期に実現するとともに、公立学校施設の維持管理を民間事業者に委ねることで、長期間に亘って良好な保全状態で維持し、長期的な観点での整備コストの縮減と質の確保を図ることを目的とする。

特に、市は、本事業へのPFI導入により、○○を重視し、○○が図られることを期待している。

### 事業方式

本事業は、PFI法第7条第1項の規定に基づき市が選定した事業者（以下「事業者」という。）が、対象施設の校舎等につき、企画・設計業務、建設・工事監理業務（耐震補強工事、改修及び工事監理）を行い、事業契約書に定める事業期間中にわたって維持管理業務を遂行する、RO方式（Rehabilitate Operate）により実施する。

### 業務範囲

本事業の事業範囲は、各対象施設の対象棟ごとに次のとおりである。

| 対象施設 | 対象棟 | 延床面積 | 事業範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○小学校 | ○○校舎 | ○○㎡ | 耐震補強工事 維持管理 |
|  | 体育館 | ○○㎡ | 耐震補強工事 改修工事 維持管理 |
|  | ○○棟 | ○○㎡ | 維持管理 |
| ○○中学校 |  |  |  |

##### 設計業務

- 耐震補強設計業務

- 改修設計業務

- 国庫補助申請の補助業務

- その他これらを実施する上で必要な関連業務

##### 建設・工事監理業務

- 工事に伴う各種申請等の業務

- 耐震補強工事業務

- 改修工事業務

- 工事監理業務

- その他これらを実施する上で必要な関連業務

##### 維持管理業務

- 建築物保守管理業務

- 建築設備保守管理業務

- 植栽・外構維持管理業務

- 清掃・衛生業務

- 維持管理業務にかかる光熱水費は、市が実費を負担する。

### 事業スケジュール

本事業に関する主要なスケジュールは、以下の通りである。

特定事業の選定の公表	平成○○年○○月○○日

入札の公告	平成○○年○○月○○日

事業提案書等の受付	平成○○年○○月○○日

入札期日	平成○○年○○月○○日
落札者の決定	平成○○年○○月○○日

事業者との基本協定の締結	平成○○年○○月○○日

事業者との仮契約締結	平成○○年○○月○○日

事業者との本契約締結	平成○○年○○月○○日

耐震補強施設の供用開始	平成○○年○○月○○日

改修施設の供用開始	平成○○年○○月○○日

事業終了	平成○○年○○月末日

# 入札参加資格

### 入札参加者の構成

#### 入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）又は複数の企業で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とする。

#### 入札参加グループは「代表企業」を定め、参加表明書の提出時に代表企業名を明記し、代表企業が応募手続きを行うこと。

#### 入札参加者は、落札者として決定された場合、本事業を遂行するため特別目的会社（以下「SPC」という。）として会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社を設立すること。

#### 入札参加者のうち、SPCに出資することを予定している者を「構成員」といい、構成員以外の者で、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者を「協力企業」という。

#### 入札参加企業又は代表企業は、必ずSPCに出資しなければならず、SPCの総株主の議決権のうち最大の割合を保有するものとする。また、構成員が保有する議決権の合計割合は、SPCの総株主の議決権の2分の1を超えなくてはならない。

#### 入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社のいずれも、本事業における設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理業務を適切に実施できる技術・知識及び能力・実績・資金・信用等を備えた事業者でなければならない。

### 入札参加者の参加資格要件

#### 地方方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

#### 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立をなされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立をなされていない者であること。

#### 会社法（平成17年法律第86号）に基づき特別清算開始の申立てをなされていない者であること。破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条による破産の申立てをなされていない者であること。

#### 参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限から事業契約締結までの期間に、市から指名停止等の措置を受けていないこと。

#### 最近１年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納していない者

#### 審査委員会の委員が属する組織、企業又はその組織、企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。

#### 本事業にかかるアドバイザリー業務に関与している者もしくはこれらの者と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。なお、本事業にかかるアドバイザリー業務に関与している者は、以下のとおりである。
○○株式会社

#### 入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、他の入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社として参加していないこと。

### 入札参加者等の業務遂行能力に関する資格要件

入札参加企業、入札参加グループ構成員及び協力会社のうち、設計業務、建設・工事監理業務及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ（１）、（２）及び（３）の要件を満たすこと。なお、（１）、（２）及び（３）のうち、複数の要件を満たす者は当該複数業務を実施することができる。

#### 設計企業

###### 市の入札参加資格者名簿に登録されていること

###### 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。

###### 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の耐震補強設計業務の受託実績があること。

###### 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の改修設計業務の受託実績があること。

#### 建設企業

###### 市の入札参加資格者名簿に登録されていること

###### 建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であること。

###### 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査（当該審査基準日に受けていない者については平成○年○月○日以降を審査基準日とするもの）を受けた者で、審査結果の総合点が○点以上の者であること。但し、入札参加グループで参加する場合は、構成員に○点以上の者を含むものとする。

###### 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の耐震補強工事業務の受託実績があること。

###### 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の改修工事業務の受託実績があること。

#### 維持管理企業

###### 市の入札参加資格者名簿に登録されていること。

###### 平成○年○月○日以降に、延床面積○㎡以上の公立小中学校施設の維持管理業務の受託実績があること。

入札参加表明書の提出後、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこととする。

### 入札参加者の参加資格確認基準日

参加資格確認基準日は、平成○○年○月○日とする。

### 入札無効に関する事項

次のいずれかに該当する入札は無効とする。

#### 参加資格要件のない者が行った入札

#### 参加表明書に記載された代表企業以外の者が行った入札

#### 参加表明書等に虚偽の記載をした者が行った入札

#### 同一事項に対して二通り以上の書類が提出された入札

#### 他の入札参加者から提案に関して協力を受けた入札

#### その他入札説明書等において示した条件に違反した入札

### 入札参加者の変更

入札参加表明書の提出後、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこととする。

# 入札に関する留意事項

### 入札説明書等の承諾

入札参加者は、参加表明書の提出をもって、入札説明書等の記載内容・条件を承諾したものとみなす。

### 費用負担

入札に関し必要な費用は、すべて入札参加者の負担とする。

### 提出書類の取扱い

#### 著作権

提出書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属するものとする。ただし、本事業において公表その他市が必要と認める場合、市は提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。

#### 特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負う。

### 市が提示する資料の取扱い

市が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。

### 入札参加者の複数提案の禁止

入札参加者は一つの提案しか行うことはできない。

### 提出書類の変更禁止

提出書類の変更、差し替え、又は再提出は原則として認めない。ただし、市が認めた場合はこの限りではない。

### 使用言語及び単位

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。

# 募集及び選定の手順

### 募集及び選定スケジュール（予定）

募集及び選定のスケジュールは以下の通りとする。

| 日程 | 内容 |
| --- | --- |
| 平成○○年○月○日 | 入札の公告及び入札説明書等の配布 |
| 平成○○年○月○日 | 入札説明書等についての説明会 |
| 平成○○年○月○日 | 既存施設の視察 |
| 平成○○年○月○日 | 参考資料の閲覧 |
| 平成○○年○月○日 | 入札説明書等に関する質問受付 |
| 平成○○年○月○日 | 入札説明書等に関する質問・回答公表 |
| 平成○○年○月○日 | 入札参加資格審査結果の公表 |
| 平成○○年○月○日 | 入札資格審査結果の通知 |
| 平成○○年○月○日 | 入札提案書類の受付 |
| 平成○○年○月○日 | 入札期日 |
| 平成○○年○月○日 | 落札者の決定及び公表 |
| 平成○○年○月○日 | 基本協定の締結 |
| 平成○○年○月○日 | 事業者との仮契約締結 |
| 平成○○年○月○日 | 事業者との本契約締結 |
| 平成○○年○月○日 | 事業開始 |

### 入札説明書等の配布

#### 配布日時

平成○○年○○月日～○○月○○日

土・日祝日を除く午前○○時～午後○○時

#### 配布場所

○○

### 説明会の開催

#### 開催日時

平成○○年○○月○○日

午後○○時○○分～午後○○時

#### 開催場所

○○

#### 参加申込期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

#### 参加申込方法

「入札説明会参加申込書」（様式○）に記入の上、Ｅメールにより申し込むこと。

### 既存施設の視察

#### 視察日

平成○○年○○月○○日

#### 視察時間

○○小学校　○時○分から

○○中学校　○時○分から

#### 参加申込期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

#### 参加申込方法

「視察参加申込書」（様式○）に記入の上、Ｅメールにより申し込むこと。

### 参考資料の閲覧

#### 閲覧対象となる参考資料

○○小学校　現状施設図面

○○小学校　耐震診断結果報告書

○○

#### 閲覧日

平成○○年○○月○○日

#### 閲覧時間

午後○○時○○分～午後○○時

#### 閲覧場所

○○

#### 閲覧申込期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

#### 閲覧申込方法

「参考資料の閲覧申込書」（様式○）に記入の上、Ｅメールにより申し込むこと。

### 入札説明書等に関する質問及び回答

#### 受付期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

#### 提出方法

「入札説明書等に関する質問書」（様式○）に記入の上、Ｅメールにより提出すること。

#### 回答日

平成○○年○○月○○日

#### 回答方法

回答書については市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。

### 参加表明書・参加資格審査書類の受付

#### 提出部数：○部

#### 提出期限

平成○○年○○月○○日　○時○分

#### 提出場所

○○

#### 提出方法

持参又は郵送により提出すること。

参加表明書及び参加資格審査書類を封筒に入れ、封筒に代表企業の名称及び「○○市立小中学校耐震化事業」と朱書して提出すること。

なお、郵送により提出する場合、上記提出期限必着とし、配達記録郵便により郵送すること。

### 参加資格審査結果の通知

参加資格審査結果通知書は、入札参加者の代表企業に対して、平成○○年○月○日までに郵送する。

### 入札提案書類の受付

参加資格審査の結果、参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、入札提案書類を提出することができる。

#### 提出部数：○部

#### 提出期限

平成○○年○○月○○日　○時○分

#### 提出場所

○○

#### 提出方法

持参により提出すること。

#### 提出書類

提出書類は以下のとおりである。

（様式○）○○

（様式○）○○

### 入札を辞退する場合

参加表明以降、入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届（様式○）を持参又は郵送（配達記録郵便に限る。）により提出すること。なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において不利益な取扱いを受けることはない。

# 提案の審査

### 落札者の決定方法

落札者決定方法の詳細は、落札者決定基準による。

### 審査の方法

事業提案審査に当たっては、市が設置した学識経験者等で構成する「○○市立小中学校耐震化事業審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において、入札参加者より提出された事業提案の審査を行う。

審査委員会は、以下の○名の委員をもって構成される。

委員長	○○　○○

副委員長	○○　○○

委員	○○　○○

審査委員会は、事業計画、施設整備計画及び維持管理計画並びに入札価格を総合的に評価し、優秀提案者を選定する。

市は、優秀提案者の選定結果をもとに落札者を決定する。

### 審査の手順

#### 入札参加資格審査

市は、入札参加者から提出された資格審査申請書類について、入札説明書に規定する資格要件を充足しているかどうかを確認する。

#### 事業提案審査

審査委員会は、入札参加者の事業提案書について、事業提案審査を行う。審査委員会は、提案内容評価点及び価格評価点の結果を合計して総合評価値を算定し、総合評価値が最も高い提案をした入札参加者を優秀提案者として選定する。

### 落札者の決定、及び結果の通知・公表

市は、審査委員会の優秀提案者選定結果を踏まえ、落札者を決定する。市は、落札者を決定した場合、入札参加者に対して速やかに通知するとともに、選定結果及び審査講評を市のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。

# 契約に関する事項

### 基本協定の締結

落札者決定後、市と落札者は速やかに基本協定を締結する。

### 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立

落札者は、本事業を遂行するためSPCを設立する。

### 事業契約の締結

市は、落札者が設立したSPCと事業契約に関する協議を行い、仮契約を締結する。なお、この仮契約は、市議会の議決を得て本契約となる。

### 入札保証金及び契約保証金

#### 入札保証金

免除する。

#### 契約保証金

事業者は、自ら又は請負業者をして次のいずれかの保証を付するものとする。

##### 契約保証金の納付

##### 契約保証金に代わる担保となる有価証券等（国債証券、政府保証のある債権）

##### 事業契約上の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行等の保証

##### 事業契約上の債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

上記の保証に関する保証金の額は、設計・建設期間中にあっては、工事金額の10分の１以上とする。ただし、維持管理期間にあっては免除とする。

# 事業者の業務内容に関する事項

### 施設の完成確認及び完成確認期限

事業者は工事完了後、維持管理業務の開始前に、市による完成確認を受けるものとし、各施設の完成確認期限を表の通りとする。各施設について、完成確認の完了及び引渡しは、市から完成確認書を交付することをもってなす。なお、完成確認書交付前に、市が、什器・備品の搬入等を目的に事前使用を行うことがある。

表　完成確認期限

| 学校名 | 施設 | 完成確認期限 |
| --- | --- | --- |
| ○○中学校 | ○○校舎 | 平成○○年○○月○○日 |
| 〃 | ○○校舎 | 平成○○年○○月○○日 |

### サービス購入料の支払条件等

#### サービス購入料

市は、本事業において事業者が提供するサービスに対し事業契約書に定めるサービス購入料を、工事の終了時から事業期間終了時までの間、定期的に支払う。サービス購入料は、事業者が実施する設計業務及び建設・工事監理業務の対価と維持管理業務の対価からなる。

支払条件の詳細については、事業契約書(案)別紙○サービス購入料の支払いについてを参照すること。

#### サービス購入料の支払い額の改定

サービス購入料の支払い額の改定については、事業契約書(案)別紙○サービス購入料の支払いについてを参照すること。

#### サービス購入料の減額など

市は、事業者が実施する事業の内容について、モニタリングを行う。モニタリングの結果、事業契約書に定めた要求水準が満たされていないことが判明した場合、市は、サービス購入料の減額を行うことがある。

サービス購入料の減額については、事業契約書(案)別紙○モニタリングと減額についてを参照すること。

### 事業契約上の地位

事業者は、市の事前の承諾がある場合を除き、契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供等その他の方法により処分してはならない。

### 市の費用負担に関する事項

次の費用については、市が費用負担するものとする。

#### 大規模修繕や隠れた瑕疵の修繕に要する費用

#### 維持管理業務に係る光熱水費

### 保険

事業者は、事業契約書(案)別紙○事業者等が付保する保険に示す保険を付保すること。

### 市と事業者の責任分担

市と事業者の責任分担は、事業契約によることとし、入札参加者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うこと。

### 業務の委託等

事業者が本事業の業務の一部を参加表明時に記載された企業以外に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に市の承諾を得なければならない。

### 土地の使用等

市は、工事期間中、特定事業の用に供するために事業者に市有財産を無償で貸与する。

# 事業実施に際して必要な事項

### 誠実な業務遂行義務

事業者は、入札提案書類及び事業契約に定めるところにより、誠実に業務を遂行すること。

### 事業期間中の市と事業者の関わり

#### 本事業は、事業者の責任において実施される。また、市は適宜、事業実施状況の確認を行う。

#### 原則として市は選定事業者に対して連絡等を行うが、必要に応じて業務担当企業と直接連絡調整を行う場合がある。

#### 事業の継続性を可能な限り確保する目的で、市は、事業者に資金を提供する金融機関と協議し、直接協定を締結することがある。

#### 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合には、市と事業者は誠意を持って協議する。

### 業務実施状況の報告

事業者は、事業契約に定めるところにより、業務実施状況を市に報告し、市の確認又は承諾を受けなければならない。

### 事業の実施状況のモニタリング

市は、事業契約書に定められた業務を事業者が確実に遂行し、事業契約書に定める業務要求水準が達成されているかを確認するとともに、本事業の安定的継続を確保するためモニタリングを行う。

モニタリングの詳細については事業契約書(案)別紙○モニタリングと減額についてを参照すること。

### 担当課

本入札に関する諸手続・提出先・連絡先等は、特に指定のない限り下記担当課とする。

担当課	：○○

Ｅ－ｍａｉｌ	：○○

住所	：○○

電話	：○○